百色市百东实验初级中学食堂、教学楼（博学楼）、图书馆、宿舍楼（1、2号楼AB面）屋面修缮项目招标公告

2025年4月百东新区受强对流天气影响，百色市百东实验初级中学校园屋面瓦片破损严重，存在重大安全隐患，迫切需要对食堂、教学楼（博学楼）、图书馆、宿舍楼（1、2号楼AB面）等5栋楼的屋面进行修缮，现将有关事项公告如下：

- 采购人：百色市百东实验初级中学

- 项目编号：BDZX202510-G1

- 项目名称：百色市百东实验初级中学食堂、教学楼（博学楼）、图书馆、宿舍楼（1、2号楼AB面）屋面修缮项目

- 采购方式及经费预算限额

（一）采购方式：公开采购，密封报价

（二）项目预算（人民币）：不限额，最低价中标。

- 采购内容及数量

百色市百东实验初级中学食堂约950平方米、图书馆1600平方米、宿舍楼（1、2号楼AB面）每栋约1100平方米、博学楼约2400平方米，需维修加固，更换破损瓦片，做好防水处理。

- 竣工交付时间：合同签订后45天内完成修缮施工。

- 报价要求：报价包含所有一切相关费用。

- 付款方式：本项目按工程进度付款，施工完毕并验收合格后，支付完相应合同款。

- 采购要求

本项目面临紧张的维修恢复周期，任务繁重。为确保项目按时且高质量地完成，校园现场踏勘尤为重要。现诚邀有意向的建设单位于2025年10月30日上午10:00前前往百色市百东实验初级中学致远楼209办公室集合。仅在规定时间内完成现场踏勘的建设单位方可获得竞标资格，逾期未到将视为自动放弃。具体要求如下：

1. 进行现场勘测，并根据实际情况测量施工面积；

2. 施工过程做好维修安全措施及建筑垃圾防掉落措施。

- 联系人：苫老师

- 联系电话：17307896166

- 供应商资格要求

1.在规定时间内提交密封报价及相关文件的供应商才有资格参与竞标。

2.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件的供应商。

3.国内注册（指按国家有关规定要求注册的），生产或经营本次招标采购内容，具有独立法人资格的单位或企业。

4.对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与本次采购活动。

5.本项目不接受联合体投标。

- 本项目中标原则

1. 对于符合采购需求的投标文件，评标委员会将依照投标报价由低至高的顺序进行排列。在满足所有要求的前提下，报价最低的供应商将被优先考虑为中标单位。

2. 采购单位在确定中标供应商之后，将在两个工作日内通过发布原招标公告的媒体公布中标结果，并正式向中标供应商发出《中标通知书》。

3. 在正式发出《中标通知书》之前，采购单位将核实中标供应商的信用记录。如若中标供应商存在被列入失信被执行人名单或涉及重大税收违法案件的情况，将取消其中标资格。在此情况下，采购单位将依次顺延至排序紧随其后的供应商作为新的中标候选人，以此类推，直至确定合适的中标供应商。

- 密封报价文件

（一）投标承诺书（附件1）；

（二）资质、规模、营业执照及执业资格证书；

（三）法定代表人身份证明（附件2）；

（四）授权委托书（附件3）；

（五）报价一览表（附件4）；

（六）分项报价表（附件5）；

（七）近三年参加政府采购活动内在经营活动中没有重大违法记录的书面承诺函；

（八）信誉证明材料；

（九）非联合体、分公司、办事机构、挂靠公司声明；

（十）其他资料。

备注：提供格式材料均参照附件格式和要求提交，未提供格式的可自拟，所有申请材料均需加盖公章确认。

- 密封报价文件的递交截止时间

- 投标时间及开标地点：投标人应于2025年11月2日9:30时前到达百色市百东实验初级中学致远楼209办公室递交材料递交材料。投标人必须提供的材料（纸质材料均需加盖公章并密封递交）：见第十三条。

- 本次询价不接受寄送、传真、电子邮件等非现场方式参与报名和递交文件。

- 公告期限及公告网址

（一）公告期限：自本公告发布之日起三天。

（二）公告网址：本项目询价及最终询价结果均在百色市百东实验初级中学官网（www.gxufzbs.cn）上发布，我校对其他网站或媒体转载的公告及公告内容不承担任何责任。

（三）百东实验初级中学对本公告和招标评审标准具有最终解释权。

联系人：苫老师   联系电话：17307896166。

附件：

1.投标承诺书

2.法定代表人身份证明

3.授权委托书

4.报价一览表

5.分项标价表

附件1：

投标承诺书

采购人：

我方已仔细研究了            项目密封报价公告的全部内容，知悉参加密封报价的风险，我方承诺接受密封报价文件的全部条款且无任何异议，现就参加本项目密封报价有关事项郑重承诺如下：

一、参与本项目投标活动系本公司自愿行为。

二、我方在此声明，所递交的密封报价文件及有关资料内容完整、真实准确、合法有效。

三、我方承诺密封报价文件中为本项目配备的人员均为我方正式在职人员。若非我方正式在职人员，视为虚假响应，贵方有权取消我方询价资格；如已中选，贵方有权取消我方中选资格。

四、我方承诺，若贵方需要，我方愿意提供任何与本次投标有关的数据、情况和技术资料。

五、如我方中选，我方承诺：（1）在收到中选通知书后，尽快与贵方签订合同；（2）在签订合同时不向贵方提出附加条件；（3）按照密封报价文件确定的事项签订合同，履行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

六、我方承诺：（1）严格遵守国家相关法律、法规，没有围标、串标等违法违规行为；（2）不参与不正当竞争，不向采购人、招标评审小组行贿以谋取不正当利益；（3）不以他人名义参与投标，或者以其它方式弄虚作假骗取中选；（4）不在投标结束后进行虚假、恶意质疑和投诉；（5）不恶意报价破坏招标。

七、遵守采购人各项管理制度。

八、我方承诺完全响应贵单位为保证本项目服务质量而制定的管理制度和工作要求，服从工作安排调度，并承担因违反采购人要求而造成的全部损失。

九、我方如有违反本承诺书内容的行为，愿意承担由此产生的法律责任及后果。

投标人名称：    （盖单位章）

法定代表人(签字或盖章)：

日期：       年      月     日

附件2：

# 法定代表人身份证明书

投标人名称：

单位性质：

注册地址：

成立日期：        年      月     日

营业期限：

姓名：          性别：       年龄：          职务：         系          （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：

营业执照副本复印件

附：

法定代表人身份证（双面）复印件

备注：上述证件复印件可另附页，另附页时，证件复印件均须加盖单位公章。

投标人名称（盖单位章）：

日期：        年        月        日

附件3：

# 授权委托书

本人          （姓名、职务）系                           （投标人名称）的法定代表人，现授权          （姓名、职务）为我方委托代理人。代理人根据授权，以我方名义负责          项目的有关事宜，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权。

本授权书于      年    月    日签字生效，特此声明。

附：

法定代表人身份证（双面）复印件

附：

委托代理人身份证（双面）复印件

备注：上述证件复印件可另附页，另附页时，证件复印件均须加盖单位公章。

投标人名称（盖单位章）：

法定代表人（签字或盖章）：

委托代理人（签字）：

日期：         年      月       日

附件4：

# 报价一览表

项目名称:

| 投标总价 | 大写： 小写： |
| --- | --- |
| 施工地点 |  |
| 施工周期 |  |
| 质量要求 |  |
| 质保期 |  |
| 投标人需要说明的其他问题 |  |

注： 1.所有报价保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

2.本表内“询价报价”是包含了所有的管理费、税金和利润等其他费用的报价。

3.所有询价报价均不得高于预算的控制价；

投标人名称：    （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人(签字或盖章)：

日期：       年      月     日

附件5：

# 分项报价表

项目名称:

| 序号 | 名称 | 品牌 | 型号 | 生产厂家 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.若表格不够填写，可自行扩展；2.如果按单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修正总价；3.如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件，其投标文件将被拒绝；4.产品须满足国家及行业的质量、安全技术标准。

投标人名称：    （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人(签字或盖章)：

日期：       年      月     日